MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN
UN PARC NATUREL RÉGIONAL EN TRANSITION

Plan de gestion 2025-2029
Réserve Naturelle Nationale
du Domaine de Beauguillot
Fiches opérations

CODES	OPERATIONS	2025	2026	2027	2028	2029
CS01	Suivre les espèces en période inter-nuptiale	X	X	X	X	X
CS02	Suivre les espèces nicheuses	X	X	X	X	X
CS03	Suivre les espèces discrètes ou des stratégies chez les oiseaux par le baguage (phragmite aquatique, sarcelle d’hiver, espèces du programme Migratlane…)	X	X	X	X	X
CS04	Suivre les limicoles en activité d’alimentation	X	X	X	X	X
CS05	Suivre et maîtriser les niveaux d’eau selon le calendrier	X	X	X	X	X
CS06	Suivre annuellement la biomasse de coques à l’arrivée des oiseaux	X	X	X	X	X
CS07	Étudier l’acquisition des nouveaux moyens de comptages (drones)	X	X	X	X	X
CS08	Cartographier les habitats à l’année n-1 avant la fin du plan de gestion				X
CS09	Cartographier les habitats benthiques de la réserve à l’année n-1 avant la fin du plan de gestion				X
CS10	Actualiser l’inventaire des invertébrés des prairies			X
CS11	Mettre en place le suivi poissons de l’OPNL dans les prés salés			X		X
CS12	Suivre finement les espèces végétales à enjeu	X	X	X	X	X
CS13	Évaluer l’occupation des 2 espèces de phoques sur la réserve, à marée haute et à marée basse, tout au long de l’année	X	X	X	X	X
CS14	Suivre la présence du Campagnol amphibie tous les 3 ans			X
CS15	Suivre annuellement les populations de tritons par le déploiement du protocole POP tritons	X	X	X	X	X
CS16	Suivre la présence de l’anguille européenne	X	X	X	X	X
CS17	Cartographier la population de Hennedellia heimii			X
CS18	Mettre en place un suivi continu sur l’eau		X	X	X	X
CS19	Suivre la qualité physico-chimique, biologique, microbiologique et trophique de l’eau	X	X	X	X	X
CS20	Réaliser un relevé altimétrique fin de la partie maritime de la réserve		X		X
CS21	Réaliser une synthèse bibliographique des effets du changement climatique sur les populations d’oiseaux d’eau	X	X
CS22	Réaliser un diagnostic de vulnérabilité et un plan d’adaptation				X
CS23	Réaliser des analyses multivariées sur les données (comptages, baguage oiseaux, phoques veau-marin, triton crêté, coques, ) notamment au regard des enjeux actuels et des effets du Changement climatique	X	X	X	X	X
CS24	Réaliser une étude complète du réseau hydraulique avec cartographie	X	X
CS25	Faire une veille écologique des espèces en responsabilité moins élevée (ardéidés, macreuses, paludicoles, rallidés, passereaux …)	X	X	X	X	X
CS26	Actualiser les inventaires (faune, flore, fonge, bryophytes et lichens) des bois, prés salés, milieux aquatiques et dunes.	X	X	X	X	X
CS27	Mettre à jour et hiérarchiser l’inventaire permanent des invertébrés			X
CS28	Étudier le régime alimentaire des phoques par l’analyse des fèces		X		X
CS29	Participer aux programmes collectifs d’acquisition de connaissance sur les espèces et les milieux (ex. POP grenouille et POP reptile des sentinelles du climat, télémétrie de l’activité des phoques…)	X	X	X	X	X
CS30	Détecter et suivre la présence du putois.	X	X	X	X	X
CS31	Mettre en place un protocole de suivi du crapaud calamite	X	X	X	X	X
CS32	Réaliser une veille par occurrence sur la faune et flore / milieu et renouveler les transects par milieux prairiaux	X	X	X	X	X
CS33	Animer le réseau de comptages concertés (remise diurne et limicoles côtiers)	X	X	X	X	X
CS34	Nouer des partenariats pour acquérir des connaissances sur des thématiques importantes pour la réserve (eau, changement climatique, fonctionnement des écosystèmes terrestres et maritimes... )	X	X	X	X	X
CS35	Réaliser un recueil des protocoles de suivis mis en place	X	X

CODES	OPERATIONS	2025	2026	2027	2028	2029
IP01	Réaliser l’entretien des fossés et des ouvrages selon le diagnostic (CS24)		X	X	X	X
IP02	Aménager des îlots et des exclos de pâturage pour la nidification	X	X	X	X	X
IP03	Araser la diguette entre la dune sud et les grandes îles	X
IP04	Collecter les données de prélèvement de coques sur le terrain et/ou auprès de la DDTM	X	X	X	X	X
IP05	Préconiser des cahiers des charges des pratiques agricoles adaptés aux enjeux écologiques	X	X	X	X	X
IP06	Veiller au respect du contenu des conventions d’usage agricole	X	X	X	X	X
IP07	Améliorer les conditions de réalisation des suivis (déplacement, observatoire, champs d’observation) pour les comptages	X	X	X	X	X
IP08	Restaurer les haies, si nécessaire	X	X	X	X	X
IP09	Entretenir la signalétique réglementaire et le balisage côté maritime	X	X	X	X	X
IP10	Organiser le ramassage des déchets	X	X	X	X	X
IP11	Arracher ou faucher la végétation envahissante (saules de la mare aux oies, moutarde noire des digues, roseaux sur les bords, refus, végétation sur diguette…)	X	X	X	X	X
IP12	Limiter la présence de sanglier	X	X	X	X	X
IP13	Etudier la pollution de l’eau et proposer des solutions				X	X
IP14	Étudier et réaliser un aménagement compatible avec la migration des anguilles et la gestion qualitative de l’eau sur la vanne	X	X
IP15	Entretenir les mares par curage sur une rotation de 5 ans selon la dynamique de végétation et le degré de colmatage	X	X	X	X	X
IP16	Maintenir en état les équipements agropastoraux	X	X	X	X	X
IP17	Débroussailler les milieux fermés avec discernement et entretenir les parcelles non conventionnées	X	X	X	X	X
IP18	Intervenir sur les espèces exotiques envahissantes (faune/flore)	X	X	X	X	X
IP19	Planifier et mettre en œuvre la gestion des arbres sénescents et/ou dangereux	X	X	X	X	X
SP01	Réaliser des opérations de surveillance	X	X	X	X	X
SP02	Organiser la mission de police	X	X	X	X	X
CI01	Surveiller l’état de la digue de mer et entretenir la végétation	X	X	X	X	X
CI02	Entretenir le matériel des suivis : bornes des transects, appareils de mesures, nasse de captures, station météo…	X	X	X	X	X
CI03	Effectuer des travaux sur le bâti pour le préserver et garantir une utilisation optimale	?	?	?	?	?
CI04	Assurer l’entretien courant des bâtiments	X	X	X	X	X
PA01	Proposer des projets pédagogiques adaptés au public en formation (scolaire, universitaire, professionnel) et au groupe « grand public »	X	X	X	X	X
PA02	Offrir un confort de visite de bonne qualité pour le public en visite libre (renseignements pratiques, propreté et sécurité des équipements, information sur panneau et digitale, signalisation…)	X	X	X	X	X
PA03	Établir et décliner une stratégie d’accueil du public en conformité avec le décret	X	X	X	X	X
PA04	Suivre la fréquentation	X	X	X	X	X
PA05	Intégrer la réserve dans le territoire	X	X	X	X	X
PA06	Réaliser un diagnostic d’ancrage territorial				X
CC01	Maintenir une couverture médiatique de la réserve au sein de la presse écrite, digitale et radio	X	X	X	X	X
MS01	Accompagner le dossier d’acquisition et d’aménagements d’un terrain pour éviter le stationnement dangereux des visiteurs	X	X	X	X	X
MS02	Assurer le fonctionnement courant	X	X	X	X	X
MS03	Évaluer le plan de gestion, rédiger le plan suivant				X	X
MS04	Développer la coopération entre structures et intégrer les réseaux locaux, régionaux et nationaux	X	X	X	X	X
MS05	Organiser un SIG propre à la réserve, compatible avec la BDD et le SIG du PNR	X	X	X	X	X
MS06	Réaliser un bilan bas carbone de la réserve				X

## Fiches opérations

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS01
Suivre les espèces d’oiseaux en période inter-nuptiale					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	L’action consiste à -réaliser des comptages des oiseaux d’eau en remise diurne et des limicoles côtiers présents sur toute la réserve et à l’échelle de l’éco-complexe (en lien avec l’opération CS33) / - Identifier et dénombrer les espèces présentes / - Noter la répartition des oiseaux en s’aidant de la carte toponymique de RNNDB entre autre, / - Participer aux comptages du Wetlands international / - Saisir les données, les inclure dans la base de données du PNR, les valoriser
Pressions exercées	Le dérangement sera noté : les circonstances et la localisation. Informations utiles pour l’opération IP07
Localisation	Les déplacements et observations se font depuis les chemins, Domaine Public Maritime, la digue de mer, digue maçonnée, les observatoires, le gabion (excepté en hiver) / L’opération concerne l’ensemble de la réserve, particulièrement mare du gabion, les îles, la grande pièce et trèfle de mer, la dune sud, la dune de mer, le polder de Sainte-Marie-du-Mont, et le domaine public maritime / La côte est comprises entre Utah beach et Morsalines pour limicoles / Les marais (vallée de la douve) pour les anatidés en période favorable liée au niveau d’eau
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Les anatidés : dénombrement décadaire, d’août à avril inclus, les limicoles : 1fois/mois toute l’année sauf 2fois/mois en avril, mai, août, septembre
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur		X
Coût annuel	16954€
Financement	Mesure 38 du Docob prévoit 10 000€/ an / Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS02
Suivre les espèces nicheuses					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à / - réaliser les comptages spécifiques des oiseaux nicheurs pendant la période de reproduction. / - Identifier et dénombrer les espèces nicheuses. Noter les indices de reproduction. / - Localiser et suivre les nids / - Évaluer le succès reproducteur des espèces cibles en priorité / - Identifier les facteurs influençant l’échec de reproduction / - faire des indices de points d’écoute / - saisir les données et les intégrer à la BDD PNR
Pressions exercées	Le dérangement sera noté : les circonstances et la localisation. Informations utiles pour l’opération IP07
Localisation	L’ensemble de la réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	De février à juillet
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût annuel	14495€
Financement	Mesure 38 du Docob / Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS03
Suivre des espèces discrètes ou des stratégies chez les oiseaux par le baguage					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	Plusieurs programmes de baguage sont en cours à l’échelle nationale pour acquérir de la connaissance sur la dynamique de population (axe1), sur la migration et la dispersion des juvéniles (axe2) ou des sujets proposés en programmes personnels (axe3). / Actuellement, la réserve est concernée par plusieurs protocoles : / le suivi de la sarcelle d’hiver, programme personnel porté par l’Office Français de la Biodiversité (OFB). Il vise à comprendre la stratégie d’hivernage de l’espèce, / la télémétrie sur plusieurs espèces migratrices (Programme Migratlane), programme porté par l’OFB pour caractériser les flux migratoires dans le cadre d’acquisition de connaissance des espèces animales préalable à des projets d’aménagements industriels / le programme ACROLA, protocole d’étude de la migration et de la dispersion du phragmite aquatique. / L’opération nécessite d’être détenteur du permis de baguer délivré par le CRBPO pour des opérations de baguage incluses dans le programme national de recherche sur les oiseaux (PNRO) du Centre de recherches sur la biologie des populations d’oiseaux (CRBPO) / L’opération consiste également à faire des lectures/ contrôles de bagues et faire des recherches pour collecter les informations. / Les données seront saisies, synthétisées et valorisées. / Les opérations devront se dérouler sous la responsabilité d’un bagueur détenteur du permis de baguer en vigueur et validé par le CRBPO.
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Conservatrice (bagueuse) ou bagueur bénévole
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Selon les protocoles définis par les porteurs de programme
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût annuel	9596€
Financement	Mesure 39 du docob / Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS04
Suivre les limicoles en activité d’alimentation					Nouveauté
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à évaluer l’intérêt alimentaire de la partie maritime. Cette évaluation reposera sur la quantité d’oiseaux en alimentation sur l’estran de la réserve. / Le protocole de l’OPNL sur les limicoles en alimentation permet d’acquérir cette donnée et de localiser les zones d’alimentation. Cependant, des difficultés ont été rencontrées lors de son application en lien avec l’utilisation du télémètre, le déplacement des opérateurs et le dérangement occasionné. / C’est pourquoi, des adaptations au site seront apportées. Dans un premier temps, il s’agira de dénombrer les effectifs de chaque espèce à pas de temps régulier depuis les lieux les plus appropriés, en s’appuyant sur les horaires de marée : haute-mer (HM), HM + 1, HM+2, HM +3 …sur une montée ou descente de mer sur toute la partie maritime protégée. L’utilisation du télémètre et la localisation des zones d’alimentation sera un plus si les conditions le permettent. / L’opération se fera dans les jours proches des comptages limicoles (CS 01) / En complément, une approche du régime alimentaire pourrait être développée avec des analyses ADN (métabarcoding) de crottes récoltées sur les reposoirs de limicoles.
Localisation	Estran de la réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Septembre à mars
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur		X
Coût annuel	9500€ + coût analyse
Financement	Mesure 38 du docob / Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS05
Suivre et maitriser les niveaux d’eau selon le calendrier					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	Au nord, les niveaux d’eau augmentent avec les précipitations de l’automne et d’hiver. En présence des oiseaux d’eau, le niveau est contrôlé par le retrait ou l’ajout de planches sur l’ouvrage intermédiaire, situé dans la digue entre les polders nord et le polder de sainte-marie-du-mont. Au printemps, la hauteur diminue malgré la présence des planches maintenue à l’ouvrage. Les niveaux sont au plus bas en été. / Concernant le polder, un calendrier a été convenu entre plusieurs acteurs : / - du 11/07 au 15/10 : 230 cm minimum à la vanne sud (période d'activité agricole et d’entretien du polder, maintien d'un minimum d'eau dans les fossés pour la préservation des anguilles) / - du 16/10 au 30/11 : 240 à 250 cm à la vanne sud (stationnement des limicoles côtiers sur les vasières sud, arrivée des anatidés et des limicoles continentaux) / - du 01/12 au 31/03 : 260 à 270 cm maximum (hivernage des anatidés et des limicoles continentaux) / - du 01/04 au 10/07 : 250 à 255 cm maximum pour la nidification / Pour la vanne située à l’aval de la rivière aux mulets, les planches bouchent entièrement le conduit l’hiver et tout est retiré au printemps. / L’opération vise à adapter les niveaux d’eau aux besoins des oiseaux, effectuer les relevés régulièrement sur toutes les échelles et noter les manipulations effectuées : Jour, heure, ouvrage concerné, niveau d’eau, sens de l’écoulement (entrant ou sortant), type de manipulation (ouverture/fermeture), hauteur, conditions de marée, conditions climatiques, motif (baisse, hausse, écrêtage, échange)
Localisation	3 ouvrages et points de lecture des niveaux d’eau (échelle et vanne du polder, échelle depuis l’observatoire de la goutte, échelle dans le fossé nord, échelle prés du gabion et la vanne de la rivière au mulets et la vanne des canaux sud)
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Prestataire
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année, autant de fois que nécessaire
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur		X
Coût annuel	4000€
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS06
Suivre annuellement la biomasse de coques à l’arrivée des oiseaux					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	Le suivi est en place depuis 2010. Il permet d’évaluer l’état de la population de coques dans le cadre de la gestion de pêche professionnelle sur le gisement de Beauguillot. / L’opération consiste à maintenir le protocole en place sur les 5 prochaines années pour prolonger la série de données, permettre des analyses plus robustes et coupler les données avec l’activité alimentaire des oiseaux (CS04). / L’étude est basée sur un plan d’échantillonnage systématique avec 200m de distance entre les stations. Le maillage est donc composé de 120 stations. Chaque station est échantillonnée sur 0.25m² et 10cm de profondeur à l’aide d’un quadrat métallique. Le sédiment prélevé est passé sur un tamis à maille ronde de 4mm de diamètre. Les coques sont mesurées et pesées. / L’échantillonnage se déroule en février pour disposer d’éléments cartographiés et chiffrés en mars/avril, en vue de la commission qui détermine les dates d’ouverture, de clôture et les quotas pour la pêche à pied professionnelle et avant le passage des limicoles. / Les résultats sont analysés pour montrer la structure de la population faisant ressortir les différentes périodes de recrutement (soit 3, à l’automne, à l’été, au printemps), la densité et la biomasse par station et selon la taille des individus (inférieur à 27mm et supérieur à 27mm). Enfin l’évaluation du tonnage exploitable est indispensable pour concilier une activité de pêche professionnelle avec le maintien de la fonction alimentaire de la zone pour l’avifaune migratrice et hivernante.
Localisation	Partie maritime de la réserve
Maître d’ouvrage	DREAL Normandie
Maîtrise d’œuvre	Prestataire / GEMEL-Normandie
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Février
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi			Agent technique			Animateur
Coût annuel	10 000€
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS07
Étudier l’acquisition des nouveaux moyens de comptages (drones)					Nouveauté
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	Les drones sont de plus en plus utilisés dans les espaces naturels pour minimiser les perturbations (ex. comptage d’un banc de plusieurs centaines d’huîtrier-pie en pied de dune), pour observer les zones accessibles (ex. reposoir caché par le prés salés), pour détecter les espèces dissimulées (ex. butor étoilé dans la roselière) et d’autres applications sur d’autres espèces (ex. suivis des phoques à marée haute dans la prés salés de la réserve)... / L’étudie doit permettre d’identifier l'équipement le plus adapté à nos besoins, de connaître le temps nécessaire à la formation, la prise en main et l'analyse des données, et d'évaluer le coût total de l'investissement. / L’action consiste à tester le matériel de prestataires ou partenaires sur la réserve ou à l’extérieur par rapport à vos besoins. / Un bilan de chaque visite sera réalisé.
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Mobilisation des réseaux de réserves, structures normandes équipées ou prestataires
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Peut se faire toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur		X
Coût annuel	?
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS08
Cartographier les habitats à l’année n-1 avant la fin du plan de gestion					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	La cartographie des habitats consiste à localiser avec un GPS et identifier les surfaces homogènes de végétation. Identifier chaque surface avec un relevé phytosociologique et la typologie des habitats de la réserve. Une analyse sera faite pour évaluer l’état de conservation de chaque polygone. / Une comparaison des surfaces et de la qualité des états sera réalisée au regard de la gestion mise en œuvre et des conditions environnementales qui influent.
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Prestataire dans le cadre d’un marché public de service
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	A définir avec le prestataire
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût	535€ + coût prestation
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS09
Cartographier les habitats benthiques à l’année n-1 avant la fin du plan de gestion					Révisée
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	Le protocole est adapté aux substrats meubles situés en zone intertidale. Dans la continuité de la cartographie réalisées en 2024/2025. L’échantillonnage suit le quadrillage utilisé pour la campagne de terrain 2024, soit un maillage de 500MX500M. / Chaque station a fait l’objet de trois 5 prélèvements ou réplicats pour la faune au carottier à main de 20 cm de diamètre sur 25 cm de profondeur. La carotte est tamisée sur 1 mm et le refus de tamis est conditionné dans un flacon étanche. / Les stations sont échantillonnées annuellement autour du 15 octobre. Cette date a été choisie pour précéder les premiers stationnements importants de limicoles côtiers. / Au laboratoire, chaque échantillon est analysé. L’identification et comptage du benthos se font à l’aide d’une loupe binoculaire et d’un microscope en fonction de leur taille. Chaque individu est identifié jusqu’au plus bas niveau taxonomique possible. Les prélèvements concernant la granulométrie et la matière organique sont réalisés pour chaque station. Un prélèvement est dédié à la granulométrie et un second pour la matière organique avec un carottier à main de 5 cm de diamètre. / Ce protocole permet de renseigner, pour chacune des stations suivies, les principales caractéristiques des communautés benthiques et faciès sédimentaires associés, pour en mesurer leur évolution dans le temps et l’espace (granulométrie, matière organique, taxonomie, densité et biométrie). / En lien avec le protocole de comptage mensuel des limicoles côtiers (CS01), cette approche biomorphosédimentaire a été adaptée pour que les informations recueillies renseignent également sur la qualité des zones d’alimentation fréquentées par les oiseaux à marée basse. En effet, au-delà de dresser un bilan descriptif des habitats échantillonnés, les résultats obtenus permettront également de constituer pour chacune des stations, un état initial annuel de la qualité de la ressource alimentaire exploitable par les oiseaux avant la période d’hivernage.
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Prestataire dans le cadre d’un marché public de service
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	En septembre/octobre
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût	535€ + coût prestation
Financement	Mesure 38 du docob / Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS10
Actualiser l’inventaire des invertébrés des prairies					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	L’opération vise à rendre compte de l’état des habitats qui composent la réserve naturelle à partir de peuplements d’espèces. / Les peuplements d’invertébrés sont des indicateurs de la qualité et de l’évolution des habitats. / L’opération consiste à relever toutes les espèces présentes sur les prairies tant au sol, sur la végétation ou dans les airs. / Les résultats seront analysés pour qualifier l’état des prairies, leurs fonctions et les évolutions identifiées.
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Prestataire ou stagiaire avec assistance PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Selon protocole
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût	2200€+ coût prestation
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS11
Mettre en place le suivi poissons de l’OPNL dans les prés salés					Nouveauté
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	L’opération vise à rendre compte de la qualité des prés salés et les fonctions à partir de peuplements d’espèces. / L’observatoire du patrimoine naturel du littoral a mis en place un suivi de l’ichtyofaune sur plusieurs sites afin d’utiliser le peuplement en indicateur de la qualité des milieux et sur le long cours d’évaluer l’évolution des habitats. / L’opération consiste à piéger toutes les espèces de poissons présentes dans les filandres à différentes hauteur du schorre. Une analyse des contenus stomacaux apporte des informations sur les fonctions du milieu. / Les protocoles est appliqué tous les 2 ans.
Localisation	Les prés salés
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	RNF + PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Selon protocole
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût par année	1500€+ coût analyses ?
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL- communauté d’agglomération le cotentin ?
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS12
Suivre finement les espèces végétales à enjeu					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	Le suivi fin concerne les populations de 4 espèces (Orchis anthropophora, Ranunculus ophioglossifolius, Rumex palustris et Rumex maritimus). Il consiste à compter le nombre de pieds fleuris ou le nombre de stations par espèces. Toutes les localisations seront enregistrées. / Les données seront traitées pour réaliser des comparaisons interannuelles d’abondance et de répartition.
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	De mai à septembre
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût annuel	2200€
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS13
Evaluer l’occupation des 2 espèces de phoques sur la réserve, à marée haute et à marée basse, / tout le long de l’année					Révisée
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à assurer le suivi des phoques sur la réserve et d’évaluer le plus précisément possible l’intérêt de la réserve pour les 2 espèces : quantifier les individus sur la réserve/ colonies et identifier les fonctions. / A marée haute, les phoques sont dans les herbus. Les suivis se feront depuis la digue de mer. Par espèce, ils seront dénombrés et localisés en reportant l’observation sur une carte. Plusieurs coefficients de marée seront testés sur un cycle pour évaluer les variations. Tout élément complémentaire sera noté : couple mère-jeune, allaitement, mise-bas, mue, état sanitaire (blessure), identité d’un animal par une cicatrice, une marque, ... / A marée basse, les animaux seront suivis par survol en ultra léger motorisé (ULM) à l’échelle de l’estuaire dans le cadre du suivi Natura2000. 8 vols seront effectués entre juin et novembre, avant la marée basse. La localisation sera prise par GPS à l’aplomb des groupes et individus isolés. Des photos localisées seront réalisées pour assurer le dénombrement, reconnaissance des espèces, la distinction mère-jeunes et une identification par signes distinctifs, marques, blessure, tâches. / L’acquisition d‘un drone serait permettrait de gagner en fiabilité dans les dénombrement à marée haute.
Localisation	Les prés salés et les bancs de sables
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB à marée haute et Prestataire à marée basse commandée dans le cadre d’opération Natura 2000
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	MH : calage sur le meilleur coefficient de marée puis 1 fois/mois toute l’année / MB : 8 vols entre juin et novembre
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût annuel	2700€
Financement	Mesures 39 du docob - Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS14
Suivre la présence du campagnol amphibie tous les 3 ans					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à prospecter de façon systématique toutes les berges des fossés pour repérer les crottiers ou tout indice du campagnol amphibie. / Les données seront comparées aux études précédentes pour évaluer les variations interannuelles et rechercher les facteurs explicatifs de sa présence afin de les intégrer dans la gestion.
Localisation	Le réseau hydraulique de la réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Stagiaire - PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Juin-juillet par un/e stagiaire
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût	1300€
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS15
Suivre annuellement les populations de tritons par le déploiement du protocole POP tritons					Révisée
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	10 mares font l’objet de suivis. / Le suivi est ajusté au protocole POP tritons avec des nasses à vairon immergées pendant la nuit et relevées le matin suivant. / Chaque mare faisant environ 100 m², 3 nasses/mare seront nécessaires. / 3 passages par saison. / A chaque passage, seront notés la date, la température de l’air, température de l’eau, pluviosité, ensoleillement, vent. Les tritons seront identifiés, dénombrés, sexés. / La face ventrale des tritons crêtés sera photographiée pour poursuivre le suivi mis en place depuis 10 ans. / Les opérations nécessitent une autorisations de capture à jour.
Localisation	Les mares prairiales de la réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Avril et mai
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur		X
Coût annuel	1600€
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS16
Suivre la présence de l’anguille européenne					Nouveauté
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à évaluer l’abondance, la répartition de l’anguille et l’intérêt de la réserve pour l’espèce. / La méthode utilisée est celle mise en place pour le suivi piscicole en marais sur le bassin de Seine Normandie, préconisé par le Forum des Marais Atlantiques. La méthode a été appliquée en 2023 dans les fossés de la réserve avec l’accord du CCG et de la DDTM. L’opération visait alors à évaluer la faisabilité du protocole et l’adéquation du matériel en régie avec la taille des fossés. / Elle utilise deux verveux simples installés tête-bêche dans le fossé, les ailes étant immobilisées à l’aide de piquets. La partie inférieure des ailes est lestée avec une corde plombée, la partie supérieure est équipée de flotteurs. Les pointes terminales des verveux sont maintenues hors d’eau. La capture s’effectue dans les deux sens et l’intégralité de la largeur du fossé est obstruée. / Sur chaque site échantillon représentatif d’un type de fossé (largeur, profondeur, salinité, écoulement, envasement, présence d’ouvrage…), le suivi consistera à pêcher les anguilles à l’aide de filet verveux posés l’après-midi et relevés le lendemain matin. / Les anguilles seront dénombrées, mesurées, pesées. Les captures seront répétées 3 fois/site pour avoir des résultats fiables. / Informations recherchées : / -l’abondance et la répartition de l’anguille dans la réserve, / -identification des facteurs environnementaux qui influent sur l’abondance et la répartition, / -évaluation des variations interannuelles et effets de la gestion hydraulique / L’opération consiste également à évaluer la franchissabilité de l’ouvrage au moment de la montaison et de la dévalaison. Ces évaluations se font à l’aide de pièges spécifiques de type flottangs pour les civelles ou de caméra, de transpondeurs pour la dévalaison. / Les opérations nécessitent une demande d’autorisations auprès de la DDTM.
Localisation	Le réseau hydraulique
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Entre juin, juillet, août pour les captures (2025 et 2028) / Pose de flottangs (janvier et février) et détecteurs de la dévalaison (de septembre à novembre) en 2026, 2027, 2028, 2029
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur		X
Coût par année de suivi	4300€
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS17
Cartographier la population de Hennedellia heimii					Nouveauté
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	Hennedellia heimii est une bryophyte qui a été recensée en 2001. Les données anciennes seront actualisées dans l’opération (CS26). L’opération présente consiste à cartographier Hennedellia heimii, protégée dans la région. La surface couverte par l’espèce sera saisie sur le terrain avec Qfield sur tablette.
Localisation	Les pelouses arrière-dunaires
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Prestataire
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	A la suite des prospection
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi			Agent technique			Animateur
Coût	?
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS18
Mettre en place un suivi continu sur l’eau					Nouveauté
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à installer des sondes qui enregistreront en temps réel les niveaux d'eau, la température et la salinité dans les sols (piézomètres) et les fossés (échelles limnimétriques) à des points stratégiques afin de comprendre la dynamique hydrique de la zone humide, de mesurer l’influence des facteurs abiotiques sur les espèces et les milieux, d’avoir des données exploitables régulières, de communiquer avec celles-ci vers le public et les acteurs locaux sur les enjeux des zones humides et les tendances sous les effets du changement climatique. / Les points identifiés (à confirmer) : / - à proximité de la vanne du polder / - à proximité de l’ouvrage des canaux sud / - un piézomètre dans les prairies nord / - un piézomètre dans les prairies sud / - un piézomètre dans les prairies du polder / L’opération inclura le calage altimétrique (référence NGF69) de tous les outils de mesure des niveaux d’eau. Les données seront transférées périodiquement pour des analyses ultérieures.
Localisation	Partie terrestre de la réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	A définir
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût	900€ + coût matériel
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS19
Suivre la qualité physico-chimique, biologique, microbiologique et trophique de l’eau					Révisée
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à faire un bilan des propriétés de l’eau afin d’appréhender les processus d’eutrophisation. / Les prélèvements seront réalisés sur 5 sites (1 en amont, 1 en aval, 1 en limite ouest, 1 en limite est et 1 au centre) / Réseau amont Réseau Aval Réseau ouest Réseau est Réseau centre / Physico-chimique 4 prélèvements/site/an / Biologique 1ère année / Microbio 2 prélèvements 1ère année puis 1 tous les ans / Niveau trophique Tous les ans (4 prélèvements/an) / Les analyses physico-chimiques seront réalisées en interne avec la mallette partagée des réserves. / Les analyses biologiques s’appuieront un calcul de diversité réalisé à partir de l’inventaire des plantes et des invertébrés de chaque site. / Les analyses microbiologiques seront réalisées par un laboratoire (entérocoques, Escherichia coli) / La détermination du niveau trophique suit un protocole proposé par le forum des marais atlantiques. Il basé sur un patron établi selon le type de zone humide et son alimentation en eau.
Pressions exercées	Un suivi de l’activité agricole périphérique et urbaine sera réalisé pour évaluer l’impact sur la réserve. Données utiles pour l’action IP13.
Localisation	Partie terrestre de la réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût annuel	900€ + coûts analyses
Financement	AESN - Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS20
Réaliser un relevé altimétrique fin de la partie maritime de la réserve					Nouveauté
Partie stratégique	FCR acquisitions de connaissances
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à sonder la surface du sol pour mesurer l’altitude sur la partie maritime : prés salés, milieu dunaire et vasière. La précision reste à définir. Les données traitées serviront à plusieurs analyses : le calcul de la surface alimentaire disponible pour les limicoles utile, l’exhaussement du sol pour les habitats de prés salés et les dunes, l’évolution des filandres et de leur fonctions. / L’acquisition des données se fait par le survol de la zone d’étude avec le matériel adapté (laser embarqué).
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Possibilité de mettre en place un partenariat avec des organismes de formations aux nouvelles technologies de surveillance des milieux littoraux dans le cadre du changement climatique (intechmer) ou universités ou projet
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	À marée basse
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi			Agent technique			Animateur
Coût	?
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS21
Réaliser une synthèse bibliographique sur les effets du changement climatique sur les populations d’oiseaux d’eau					Nouveauté
Partie stratégique	FCR acquisitions de connaissances
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à documenter les effets du changement climatique chez les oiseaux d’eau dans le but d’établir de nouveaux protocoles de suivis permettant d’évaluer le réchauffement climatique sur les espèces de la réserve.
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Recherche bibliographique (stagiaire) et PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	A définir selon les besoins
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût annuel	4500€
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS22
Réaliser un diagnostic de vulnérabilité et un plan d’adaptation					Nouveauté
Partie stratégique	FCR acquisitions de connaissances
Description de l’action et méthode	L’opération vise à évaluer les menaces qui pèsent sur la réserve naturelle et d’identifier les possibilités de progression de la gestion. / L’opération s’appuiera sur le guide méthodologique Natur’Adapt, issu d’un travail collectif dans le cadre d’un projet LIFE Natur’Adpat, porté par Réserve Naturelle de France. Les conclusions seront versées au plan de gestion au moment de sa révision.
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Stage ? Prestataire ?
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Peut se faire toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		x	Animateur		x
Coût	?
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS23
Réaliser des analyses multivariées sur les données d’espèces (comptages, baguage des oiseaux, phoque veau-marin, triton crêté... ) au regard des enjeux actuels et des effets du Changement climatique					Nouveauté
Partie stratégique	FCR acquisitions de connaissances
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à explorer et modéliser les relations entre la présence des espèces et les variables environnementales qui agissent simultanément. Les données sont issues de suivis au long cours dont l’analyse devra identifier et évaluer des réponses aux effets du changement climatiques. / Les données à analyser sont : / Effectifs/espèce (oiseaux, triton crêté, baguage sarcelle d’hiver, phoque veau-marin, relevé botanique, coques, cartographie des habitats, issus de comptages protocolés) / Relevés réguliers des niveau d’eau / Relevés quotidiens de température / et tout autre information utile à la réflexion
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Stages
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Pas de priorité
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		x	Animateur		x
Coût annuel	4500€+5000€
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS24
Réaliser une étude complète du réseau hydraulique avec cartographie					Nouveauté
Partie stratégique	FCR acquisitions de connaissances
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à recenser tous les fossés et les ouvrages (vannes, buses), déterminer le sens d’écoulement de tous les segments, diagnostiquer l’état physique. Analyser les données pour faire ressortir les besoins d’entretien, les ouvrages à retirer, à garder, à remplacer. / L’opération est complémentaire à l’analyse de la qualité de l’eau (CS19)
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Stage en alternance
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Sur l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	9700€
Financement	Financement fonds vert-AESN
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS25
Faire une veille écologique des espèces en responsabilité moins élevée (ardéidés, macreuses, paludicoles, rallidés, passereaux…)					Continuité
Partie stratégique	FCR acquisitions de connaissances
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à poursuivre les dénombrements des espèces de responsabilité moindre afin de maintenir un niveau de connaissances sur le patrimoine naturel et les fonctions de la réserve. Il s’agit d’espèces comptées en dortoir, en passage migratoire, en point d’écoute…
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année selon les besoins et disponibilité
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût annuel	2200€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS26
Actualiser les inventaires (faune, flore, fonge, bryophytes et lichens) des bois, prés salés, milieux aquatiques et dunes					Révisée
Partie stratégique	FCR acquisitions de connaissances
Description de l’action et méthode	Certains groupes taxonomiques et milieux ont été inventoriés depuis plus de 20 ans (bryophytes et lichens) ou peu étudiés (les milieux boisés, les Chiroptères), alors que le site a évolué vers une humification. Il s’agit d’actualiser les données afin de ressortir les espèces ou communautés d’espèces particulières (indicatrices d’un état, d’une fonction, nouvelle espèce…) et de réaliser une étude dendrologique (étude descriptive des boisements). / Cette actualisation permettra d’évaluer l’état global de la mosaïque d’habitats
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Prestataires et assistance PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année, selon les besoins
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût annuel	Coût prestation + 7000€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS27
Mettre à jour et hiérarchiser l’inventaire permanent des invertébrés					Nouveauté
Partie stratégique	FCR acquisitions de connaissances
Description de l’action et méthode	Les invertébrés représente la part la plus importante de l’inventaire permanent de la réserve. Un travail de mise à jour des noms de genre et d’espèces selon le dernier référentiel taxonomique utilisé, un classement et un travail d’analyse sur toutes les espèces est à réaliser pour ressortir les espèces indicatrices d’un état de conservation ou d’évolution des milieux. L’opération nécessite l’appui du GRETIA
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Le GRETIA,
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Selon disponibilité de la structure
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût annuel	Prestation + 880€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS28
Etudier le régime alimentaire des phoques par analyse des fèces					Continuité
Partie stratégique	FCR acquisitions de connaissances
Description de l’action et méthode	Les reposoirs de haute mer, situés sur la partie maritime de la Réserve naturelle, sont régulièrement fréquentés par un nombre important de phoques qui y déposent des fèces. Les analyses de crottes permettre d’établir le spectre alimentaire des animaux. Les analyses sont basées sur la forme (spécifique) et la taille (taille du poisson) des otolithes (pièces osseuses de l’oreille interne des poissons) contenues. Ainsi, cette étude permet de connaître le régime alimentaire des phoques, la biomasse consommée par les animaux et l’éventuelle concurrence avec l’activité de pêche. Les fèces sont mensuellement récoltées au moment de la marée basse (accessibilité des reposoirs). L’étude semble pertinente sur le long terme pour évaluer la dynamique proie-prédateur et les interactions possibles sur l’écosystème. Les précédentes analyses ont été réalisées en collaboration avec l’Université de La Rochelle. Un agent de la réserve a été formé au laboratoire de l’Université pour poursuivre le suivi. / Si l’opportunité d’un projet de financement est possible, les analyses peuvent être plus poussées par identification de l’ADN par métabarcoding. Elles permettraient de mesurer les variabilités de la distribution des espèces et du sex-ratio des 2 espèces de phoques sur les zones de reposoir mais aussi de mieux connaître les relations entre les deux espèces sur les sites où elles sont en sympatrie.
Localisation	Les prés salés de la réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Collecte mensuelle à marée basse, analyse sans contrainte de période
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	5000€ (méthode classique) pour environ 50 crottes
Financement	Mesure 39 du docob / Communauté d’Agglomération le Cotentin / OFB
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS29
Participer aux programmes collectifs d’acquisition de connaissances sur les espèces et les milieux					Continuité
Partie stratégique	FCR acquisitions de connaissances
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à intégrer les programmes collectifs de suivis d’espèces telle que les espèces sentinelles du climat, POP reptiles, les suivis par télémétrie des phoques avec l’université de la Rochelle ou encore le baguage d’oiseaux. L’opération peut être en lien avec les fiches CS20. Ces suivis sont essentiels pour recueillir des données dans différents contextes de protection des sites, pour détecter des effets des modifications environnementales, enfin pour établir une gestion conservatoire. La collaboration entre structures et le partage des données favorisent une stratégie de conservation plus efficace. / Les protocoles appliqués seront ceux établis par chaque coordinateur de programme pour permettre des comparaison intersites à différentes échelles et/ou interannuels.
Localisation	La réserve naturelle
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Selon le protocole
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		x	Animateur		x
Coût annuel	7000€
Financement	DREAL + Divers selon programme
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS30
Détecter et suivre la présence du putois					Nouveauté
Partie stratégique	FCR acquisitions de connaissances
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à détecter le putois d’Europe par la prospection du site et la recherche des indices (cadavre de grenouille, empreintes) ou piège, notamment des pièges-photos aux endroits favorables.
Localisation	Les lisières de la réserve naturelle
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Du printemps à l’automne
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		x	Animateur		x
Coût annuel	7000€
Financement	DREAL + Divers selon programme
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS31
Mise en place d’un protocole de suivi du Crapaud calamite					Nouveauté
Partie stratégique	FCR acquisitions de connaissances
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à suivre les tendances de la population de crapaud calamite à partir de l’estimation de l’occurrence et de l’abondance de l’espèce dans les points d’eau sur un parcours de 3 à 4h. Le suivi se base sur le protocole pop amphibien, spécifique pour les crapauds qui sera adapté à la réserve. Ce protocole se base sur la détection de pontes et d’adultes de Crapaud dans des sites aquatiques, et ne nécessite pas de captures. Le suivi des sites se fait lors de 3 passages sur une courte durée (15 jours) qui couvre la saison de reproduction. Les dates des passages sont déterminées en fonction de la phénologie de la reproduction du crapaud calamite.
Localisation	Les sites de reproduction du crapaud calamite
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Printemps
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût annuel	1000€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS32
Réaliser une veille par occurrence sur la faune et flore /milieu et renouveler les transects par milieux prairiaux					Continuité
Partie stratégique	FCR acquisitions de connaissances
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à noter toutes les espèces observées (faune/flore patrimoniale > invasif, envahissant) et cartographier les espèces particulières. / Sur la période, il est intéressant de renouveler le suivi des milieux par transects (en 2026) pour maintenir les séries de données qui documenteront l’évolution des milieux à terme.
Localisation	Toute la réserve naturelle
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB + prestataire pour le transect
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Printemps 2026 pour transect / Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur		X
Coût annuel	1000€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS33
Animer le réseau de comptages concertés (remise diurne et limicoles côtiers)					Continuité
Partie stratégique	FCR les liens de la réserve et son territoire
Description de l’action et méthode	Ces réseaux permettent la mise en œuvre des suivis synchronisés des anatidés et de la foulque macroule d’une part, des limicoles côtiers d’autre part (Cf. CS01). L’opération consiste en l’animation et la coordination de ces réseaux : élaboration du calendrier des dénombrements, organisation des dénombrements, relations entre les contributeurs, recueil des données, administration des données, traitement des données et envoi des résultats aux réseaux / Ils regroupent des observateurs appartenant à plusieurs structures : SyMEL, Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin et Réserve naturelle nationale du domaine de Beauguillot, GONm. Depuis, 2018,la Fédération départementale des chasseurs de la Manche ne participe plus. / Dans cette version, l’animation devra prévoir des rencontres pour renforcer la notion de réseau et d’échange.
Localisation	A l’échelle de la ZPS
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût annuel	5500€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS34
Nouer des partenariats pour acquérir des connaissances sur des thématiques importantes pour la réserve (eau, changement climatique, fonctionnement des écosystèmes terrestres et maritime…)					Continuité
Partie stratégique	FCR les liens de la réserve et son territoire
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à saisir les opportunités qui se présentent dans les domaines des suivis, de l’acquisition de connaissance sur la biologie, l’écologie des espèces et des habitats ou encore le fonctionnement du site. / Dans ce cadre, des capteurs d’humidité sont installés dans le sol depuis 4 et 2 ans pour acquérir des données dans le cadre de deux thèses différentes et deux programmes de recherche différents : / rivage normand 2100 porté par l’Observatoire des sciences de l’université de Rennes (OSUR), l’université de caen, l’École des Hautes Études en Santé Publique, l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, et la DREAL Normandie. La première phase (2019-2013) a permis d’améliorer la connaissance sur l'évolution des aléas de nappes (salinisation, inondations...) sur le littoral normand, en réponse aux changements climatiques à travers la modélisation de sites caractéristiques instrumentés. De 2023 à 2025, des mesures de niveaux de nappes continueront d’être intégrées aux modèles et des améliorations seront apportées concernant les cartographies et l’analyse de la salinisation des aquifères. / Vulnagri porté par l’université de Caen. Une thèse intitulée "Étude de la vulnérabilité de l'agriculture littorale normande face à l'élévation du niveau marin" vise à examiner l'avenir des terres agricoles et des agriculteurs normands face à l'augmentation de deux principaux aléas : les inondations par débordement des nappes phréatiques et la salinisation de celles-ci. / Les résultats de ces travaux répondraient en partie aux interrogations posées sur le fonctionnement hydrique, les intrusions salées et l’impact sur les milieux et les espèces.
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût annuel	?
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Connaissance et suivi du patrimoine naturel					CS35
Réaliser un recueil des protocoles de suivis mis en place					Nouveauté
Partie stratégique	FCR le fonctionnement du gestionnaire
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à compiler tous les protocoles utilisés dans ce plan de gestion. Les informations seront précises et synthétiques pour permettre une reconduction aisée des suivis et apporter des éléments lors des analyses de données. La géolocalisation des suivis sera indiquée systématiquement.
Localisation	RNNDB
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	équipe RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût annuel	?
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP01
Réaliser l’entretien des fossés et des ouvrages selon le diagnostic					Révisée
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à suivre les opérations d’entretien prescrites dans l’action CS24 selon un ordre décroissant de priorité. Il s’agit de curage, de dépose ou remplacement ou entretien des buses dans la majorité des cas. / PS : Vérifier la conformité avec les contrats Natura 2000 / L’opération fera l’objet de demande d’autorisation
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Prestataire
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	A l’étiage / août- septembre
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	15 000€
Financement	Natura 2000
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Interventions sur le patrimoine naturel					IP02
Aménager des îlots et des exclos de pâturage pour la nidification					Nouveauté
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à réaliser des îlots afin de créer des conditions favorables à l’installation et la reproduction des limicoles comme il se fait dans d’autres réserves (exemple de la baie de somme ou du platier d’oye). / La réalisation d’îlots permettrait d’avoir des sites attractifs pour les limicoles nicheurs dès leur arrivée au début du printemps alors que les niveaux sont encore maintenus hauts pour l’attractivité de la réserve vis-à-vis des anatidés hivernants et migrateurs. / D’autre part, les îlots rendraient l’accès aux nids moins faciles pour les prédateurs terrestres. Les surfaces remaniées ne dépasseraient pas 50m² chacune. Les zones seraient localisées assez loin de la terre ferme. Ces sont les zones faiblement inondées lorsque les niveaux sont hauts, situées aux vasières, à la pointe, les flagues, les trèfles de mer, la mare triangulaire. Les îlots seraient réalisés manuellement à partir des matériaux sur place. Il s’agirait de les modeler en monticule dont la partie haute est exondée sur une dizaine de mètre carré et en pente douce. / Un entretien sera nécessaire les années suivantes pour le maintien de la forme et limiter la végétation. / La création d’îlots fera l’objet de demande d’autorisation / Pour les exclos, il s’agira de mettre de la clôture mobile lorsque des espèces nicheuses s’installent sur une zone pâturée : les communaux, les flagues, le trèfle de mer. Elles sont posées temporairement afin d’éviter le piétinement des nids par les animaux. / PS : inclure les exclos dans les conventions agricoles. Voir la mobilisation de fonds natura
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Les îlots sont à réaliser en fin d’été. Les exclos sont à mettre au début de la nidification.
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	700 €
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP03
Araser la diguette entre la dune sud et les grandes îles					Nouveauté
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	L’opération prévue en 2022 et en 2023, n’a pas été réalisée. / Les travaux consistent en l’arasement d’un bourrelet provenant de matériaux issus d’un ancien raclage. Les matériaux récupérés seront reportés sur une actuelle digue, afin de la rehausser et de masquer les promeneurs qui empruntent le sentier-platelage, construit dans le cadre de l’aménagement de la Réserve Naturelle Nationale. Cette opération permettra une ouverture du paysage par la restauration de 2 500 m² de zone humide et une remise à niveau du terrain naturel, qui sera favorable aux oiseaux d’eau. / L’opération fera l’objet de demande d’autorisation.
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Partenariat
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	En septembre, selon les conditions d’humidité
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur
Coût	5000 €
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP04
Préconiser des cahiers des charges des pratiques agricoles adaptés aux enjeux écologiques					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°1 et 2
Description de l’action et méthode	Enjeu 1 Enjeu2 / Pâturage Le maintenir mais revoir les modalités pour limiter les zones de piétinement, de surpâturage, eutrophisation. Le remplacer par la fauche au 50 vergées / Fauche Sur le polder de façon décalée pour éviter une coupe homogène sur une courte période. Voir avec les possibilité de contrats natura 2000 Obligatoire dans les parcelles à l’ouest de la digue du 19ème. Entre dune nord, les trèfles, la luzerne et les 50 vergées
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Décembre/ janvier
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	1500 €
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP05
Veiller au respect du contenu des conventions d’usage agricole					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°1 et 2
Description de l’action et méthode	Lors du renouvellement de la convention, la totalité du document est passé en revue. Un échange important permet d’insister sur des points de vigilance que chacun doit respecter. En 2024, un courrier a été envoyé à chacun pour rappeler des règles. L’agriculteur est contacté au besoin. / Les pratiques sont notées lors des tournées ou comptages. Les informations permettront d’évaluer l’impact de l’activité sur les milieux et les espèces. Un tableau recensera tous les désordres. Des démarches proportionnelles à l’importance du désordre seront mises en œuvre et répétées si nécessaires. La DREAL et le Conservatoire du littoral sont associés et tenus informés des difficultés.
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Période d’activité agricole sur la réserve
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	1500 €
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP06
Collecter les données de prélèvement de coques sur le terrain et /ou auprès de la DDTM					Nouveauté
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à collecter la quantité de coques prélevées lors des jours de pêche pour évaluer la ressource trophique restante pour les limicoles. Les principaux interlocuteurs sont la DDTM, les gardes-jurés ou le mareyeur en fin de journée de pêche.
Localisation	La partie maritime de la réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Mars à mai
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	2500 €
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP07
Améliorer les conditions de réalisation des suivis (déplacement, observatoire, champs d’observation) pour les comptages					Nouveauté
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	Les comptages des oiseaux (CS01) sont réalisés à partir de différents points d’observation. Des améliorations sont à réaliser pour la sécurité des opérateurs ou pour limiter le dérangement occasionné. / L’opération consiste à aménager un itinéraire sur la digue de mer accessible et sécure à tout coefficient de marée, revoir la structure du gabion et du mirador et prévoir la coupe de végétation en bordure des zones fréquentées pour limiter les zones cachées. Les travaux peuvent s’étaler sur la période. / L’opération fera l’objet de demande d’autorisation
Localisation	La partie maritime de la réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Prestataire pour la digue - PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Juillet à septembre
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	Coût matériaux, prestation et temps agents
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP08
Restaurer les haies, si nécessaire					Nouveauté
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à restaurer les linéaires boisés sur plusieurs années. Les haies de la réserve sont dans la continuité du paysage environnant, tant au niveau structurel que spécifique. Elles abritent une biodiversité en jouant le rôle de refuge, de garde-manger ou encore de support à la reproduction. Les linéaires constituent un écran visuel et auditif, protecteur de la faune sensible au dérangement. Enfin, les haies séquestrent le carbone. Leur restauration contribue à freiner les effets du changement climatique. Pour les travaux de restauration, des priorités sont nécessaires au regard de leur état, de la sécurité, de leur rôle. Sont concernés : / Le linéaire de haie au nord du chemin des observatoires > à rajeunir et étoffer et à diversifier avec des essences du site / Le linéaire de haies au sud du chemin des observatoires > à créer dans les parcelles nommées « rigoles » et « saulaies » conformément au projet d’aménagements d’amélioration de l’accueil du public / Le linéaire de haie entre le platelage et la goutte > digue à surélever, haie à rajeunir avec les essences du site et les plants sur place (lien avec IP03, arasement de la diguette) / Le linéaire de digues vers le nord entre le platelage et l’observatoire de la pique > digue à surélever (lien avec IP03), végétation à laisser pousser ou planter de petits arbustes n’excédant pas 2/3m / Les haies le long de la route (RD 329) à replanter en remplacement des vieux arbres coupés pour masquer le départ des anatidés de la réserve au moment de la passée. Les souches seront conservées pour leur intérêt écologiques et pour ne pas destructurer le talus. / La haie le long du chemin du polder, réalisée dans le cadre du projet d’aménagements est à entretenir. Il s’agit de garder uniquement les essences locales et retirer les peupliers, les érables. / Sur les linéaires cités, les travaux auront lieu uniquement sur les zones dégradées, ei espace dépourvu d’arbres ou arbustes, haie avec des sujets couchés ou très vieux… Les travaux se feront par tronçon de 5mètres maximum. / L’itinéraire technique de plantation consistera à (1) préparer de sol sur une surface de 50cmX50cm et 50cm de profondeur, (2) réaliser la plantation des arbres et des arbustes, (3) réalisation du paillage, couvrir de copeaux, (4) mise en place des protections chevreuil s’il y a leur présence est impactante. Les étapes 1 et 3 devront se faire sur un sol portant (en septembre) alors que les étapes 2 et 4 auront lieu en novembre, décembre. / Pour les haies transversales qui s’épatent ou se creusent du pied, il faudra recéper (couper à quelque dizaines de centimètres du sol) les tiges couchées ou les individus d’un âge avancé. L’intervention avec une tronçonneuse est à privilégier pour favoriser une reprise de plusieurs tiges. En cas de trouée importante dans le rideau, un/des plançon(s) de saule (tige de 4-5 cm de diamètre et 3/4m de haut) sera(ont) planté(s). Les plantations seront issues de sujets du site. / Pour les haies servant d’écran végétal, l’épaisseur est divisée en deux : la partie intérieure ou centrale et les parties extérieures. Les parties seront traitées en alternance sur quelques mètres (en essayant des respecter les trouées) pour préserver la fonction d’écran. Les tiges couchées et mortes seront coupées en morceaux et laissées sur place. Les essences préconisées sont le noisetier, l’aubépine, le saule. Pour rendre les haies plus attractives à l’avifaune et nourricières, il pourra être proposé le fusain d’Europe, le troêne, le néflier, la viorne obier, le cornouiller sanguin. / L’appui du technicien bocage du PNRMCB sera sollicité. Les travaux devront avoir un impact (visuel, sonore) minimal sur le patrimoine naturel de la réserve. / L’opération fera l’objet de demande d’autorisation
Localisation	La partie terrestre
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Prestataire - PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	De septembre à fin mars
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	2000€ / an en prestation fourniture et pose sur 100m
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le du patrimoine naturel					IP09
Entretenir la signalétique réglementaire et le balisage côté maritime					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à maintenir une information réglementaire visible sur les panneaux afin de limiter les infractions. Une vigilance sera apportée pour avoir des panneaux en place et en bon état. / Par ailleurs, le balisage actuel comprend, / En limite maritime nord : le point B du décret correspondant à la bouée sphérique jaune (Ø 80) située au large et 6 bouées sphériques jaunes (Ø 60) ; / En limite maritime sud-est : le point C du décret correspondant à la première balise tribord d’entrée du chenal de Carentan (bouée sphérique jaune - Ø 80) et 2 bouées sphériques jaunes (Ø 60) balisant la chenal. / Le balisage maritime n’étant pas suffisamment informatif, il a été doublé par une rangée de pieux sur l’estran, installée par la DDTM. / La surveillance et l’entretien du balisage maritime sur la limite nord sont confiés par voie de convention au service des phares et balises de la Direction interrégionale de la mer (DIRM). La convention est échue. Elle doit être renouvelée pour assurer le maintien de la limite nord. / Le renouvellement de la convention nécessite l’appui de la DREAL.
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Prestataire - PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	6000€ + 500€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP10
Organiser le ramassage des déchets					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à ramasser les détritus sur les chemins et dans les infrastructures d’accueil et les déchets laissés par l’activité agricole passée du polder (pneus, carcasse de voiture…). Elle concerne également les opérations de nettoyage raisonné de la laisse de mer. Dans ce dernier cas, tous les macro-déchets, à l’exception des algues, des bois flottés et des petits cadavres d’animaux, sont récoltés et mis en déchetterie. Certaines opérations de ramassage sélectif pourront faire l’objet d’animations/sensibilisation avec des établissements scolaires, groupes de bénévoles ou de professionnels ou du public.
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	6000€ + 500€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP11
Arracher ou faucher la végétation autochtone envahissante					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	L’opération concerne le saule roux-cendré, l’érable sycomore, la moutarde noire et les roseaux. / Elle consiste à couper ou arracher les saules roux-cendrés en cas de fermeture des bords de mares pour maintenir le caractère ouvert favorable aux anatidés. / Il s’agit de couper à la débroussailleuse avec enlèvement des produits de la coupe, essentiellement la moutarde noire (sur les digues) et les roseaux (en bordure de fossés) dont le développement empêche l’exploitation de l’espace par les oiseaux hivernants. / L’intervention sur les semenciers d’érable sycomore fera l’objet d’une demande d’autorisation, pas sur les jeunes pousses
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	En septembre si nécessaire
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	1000€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP12
Limiter la présence du sanglier					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	L’action consiste à agir sur les milieux fréquentés par l’espèce et sur les individus présents dans la réserve. / Les sangliers trouvent refuge dans les fourrés des digues, les roselières et dans les bois. L’espèce est ingénieure. Elle peut modifier l’aspect physique et écologique de son environnement. Par conséquent, pour limiter sa présence, les fourrés servant de refuges seront régulièrement entretenus et les terrains dégradés (prairies) remis en état. / Par ailleurs, un protocole « sanglier » a été validé par le CSRPN et par le comité de gestion en 2023. Il propose une gradation de l’intervention en lien avec le nombre d’individus observées et le niveau de dégâts occasionné. / L’opération consiste à le partager avec les acteurs locaux (commune, fédération et président de l’association communal) et le mettre en œuvre avec l’accord de la DDTM / La mise en place fait l’objet d’un arrêté départementale
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	En hiver
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	3000€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP13
Etudier la pollution de l’eau et proposer des solutions					Nouveauté
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	L’opération consistera à trouver des solutions pour réduire les pollutions entrant dans la réserve. La démarche s’appuiera sur les analyses d’eau de l’opération CS17. / Selon les résultats d’analyses et les conséquences dans la réserve, des solutions seront à chercher en partenariat avec d’autres structures : Communauté de Communes, OFB, Commune, ARS…
Localisation	Partie terrestre de la réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût	?
Financement	Budget fonctionnement de la RN/ DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP14
Etudier et réaliser un aménagement sur la vanne, compatible avec la migration des anguilles et la gestion qualitative de l’eau					Nouveauté
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	Un comité technique à l’initiative du Conservatoire du littoral a été mis en place depuis 2020 pour échanger sur les choix d’aménagement concernant l’exutoire de la réserve. / Aujourd’hui, l’ouvrage du polder comprend 2 dispositifs de régulation. Côté marais, la vanne a été remplacée. / Côté maritime, le clapet est défectueux. Il laisse entrer l’eau de mer et les anguilles. / L’opération consiste à relancer les études et le processus de concertation dans le cadre du nouveau plan de gestion pour aboutir à un ouvrage qui répond au besoin de gestion de la réserve. / Les travaux feront l’objet d’une validation par le comité de pilotage et d’une demande d’autorisation
Localisation	Partie terrestre de la réserve
Maître d’ouvrage	Conservatoire du littoral
Maîtrise d’œuvre	Conservatoire du littoral – Appui technique PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Réflexion toute l’année – Intervention à l’étiage
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique			Animateur
Coût	?
Financement	Conservatoire du littoral + 1000€
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP15
Entretenir les mares par curage sur une rotation de 5 ans selon la dynamique de végétation et le degré de colmatage					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	Les mares sont des milieux sensibles exclus des conventions d’usage agricole. Leur gestion incombe à la Réserve naturelle. Les rotations d’entretien ne sont pas préalablement fixées et dépendent de la vitesse de colmatage de chacune de ces collections d’eau. / L’opération consiste à suivre la dynamique de végétation et le degré de colmatage tous les ans. Le suivi s’appuiera sur la fiche du PRAM. / L’objectif est de disposer sur le site d’un réseau de mares interconnectées avec les fossés et qui présentent tous les stades d’évolution. Toutefois, afin de conserver des niveaux satisfaisants de la population du triton crêté et du triton ponctué, les stades ultimes sont cependant évités. Ces entretiens sont assurés par un prestataire extérieur. Le mode opératoire doit intégrer les contraintes suivantes : / - Curage en août-septembre ; / - Une partie creusée en glacis et une zone creusée plus profondément ; / - Un étalement des matériaux sur la plus grande distance possible autour de la mare. / Les travaux feront l’objet d’une demande d’autorisation
Localisation	Ensemble des mares (Entre-dunes nord, Nord3, Nord2, Peupliers, Bois des bâtiments, le Bois, Sud1, Sud2, Sud3, La Goutte, Mare aux truites, Mare aux oies et Grand-Etang).
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Prestataire
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Août à septembre
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur
Coût	?
Financement	Contrat natura ?
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP16
Maintenir en état les équipements agropastoraux					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	Les équipements agropastoraux permettent l’entretien des prairies. Ils comprennent plus de 30km linéaires de clôture fixes ou semi-mobile, les barrières, le matériel d’électrification, un parc de contention, un corral, les canalisations et le matériel associé à la distribution d’eau. / Le maintien en bon état de fonctionnement des clôtures et des barrières est demandé aux agriculteurs dans le cadre de leur convention d’usage. / L’opération consiste pour l’équipe de la réserve à assurer l’entretien des équipements non conventionnés. / L’investissement revient au Conservatoire du littoral concernant le remplacement du matériel défectueux, installé depuis plus de 15 ans.
Localisation	Partie terrestre de la réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB + partenaires
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Février à novembre
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	1000€
Financement	DREAL/Cdl
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP17
Débroussailler les milieux fermés avec discernement et / entretenir les parcelles non conventionnées					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à assurer l’entretien des surfaces non conventionnées, les milieux sensibles, végétation sous les clôtures, les refus de pâturage et les zones délaissées ponctuellement par les agricultures pour des raisons diverses : praticité du terrain, qualité de la ressource, etc. / Les modes d’intervention sont multiples : entretien par pâturage avec 2 ânesses (la digue XIXème), / Entretien avec un cheval (digue de XIXème et pré au taureau), / Entretien mécanique avec un tracteur, un broyeur et une épareuse (zone en limite de parcelles, sous les clôtures, zones délaissée) / Entretien par fauche ponctuelle réalisée par un riverain double actif. L’opération engendre des coûts de mécanisation et des frais vétérinaires et de maréchallerie.
Localisation	Les parcelles non conventionnées « les peupliers », « le pré au taureau », « la TSF », la digue du XIXème et les zones non entretenues par les agriculteurs
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	PNRMCB + partenaires
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Juin à septembre
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	Frais d’intervention + 2000€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP18
Intervenir sur les espèces exotiques et envahissantes (Faune/flore)					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	Les espèces exotiques et envahissantes sont considérées comme un des principaux facteurs d’altération de la biodiversité. Elles constituent une préoccupation majeure. Une manière efficace d’enrayer l’invasion est d’agir le plus en amont possible car une fois l’espèce installée, les opérations d’éradication et de contrôle s’avèrent souvent inefficaces, fastidieuses et coûteuses. / L’opération consiste à cartographier et suivre en priorité les espèces invasives connues sur le site et de maintenir une veille pour favoriser la détection de nouvelles arrivées. Il s’agit également d’intervenir sur les espèces qui interagissent défavorablement avec les espèces d’intérêt (le ragondin) et sur celles qui dégradent l’état de conservation des habitats. / Actualisation des données par un stage en 2028.
Localisation	Sur toute la réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Equipe RNNDB et stage
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Mars à septembre
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	Frais d’intervention + temps agent + permis de chasse - 2000€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Intervention sur le patrimoine naturel					IP19
Planifier et mettre en œuvre la gestion des arbres sénescents et/ou dangereux					Révisée
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à couper les vieux arbres présentant un risque pour les biens et les personnes. / Une coupe en têtard sera privilégiée lorsque la situation le permet. / Les travaux ne concernent pas les surfaces boisées (bois des bâtiments, les peupliers, le bois de la dune blanche) qui ont vocation à être en libre évolution / Une replantation sera envisagée (Cf. IP09) / Les travaux feront l’objet d’une demande d’autorisation
Localisation	Arbres sénescents dans les linéaires de haies de long de la route RD 329, l’allée de la ferme, aux abords des sentiers, autour des bâtiments.
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Equipe RNNDB, prestataire et appui du technicien bocage du PNRMCB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Intervention de novembre à février
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	1000€
Financement	RNNDB_DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Surveillance du territoire et police de l’environnement					SP01
Réaliser des opérations de surveillance					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°1
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à assurer la mission de police. Il s’agit de surveiller les espaces, d’intervenir dans de bonnes conditions et d’interpeler le(s) contrevenants pour faire cesser l’infraction au regard de la réglementation en vigueur et de verbaliser. Une collaboration avec les services compétents sera développée pour améliorer l’efficacité de certaines opérations (fréquentation autour du 06juin, chasse, usages …) / L’opération nécessite d’être commissionné et assermenté. / Les interventions et leur suite donnée seront enregistrées.
Localisation	RNNDB
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Agent RNNDB commissionné et assermenté accompagné d’un autre agent de l’équipe RNNDB pour la sécurité
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	x	Chargé de suivi		x	Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	1000€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Surveillance du territoire et police de l’environnement					SP02
Organiser la mission de police					Continuité
Partie stratégique	FCR le fonctionnement du gestionnaire
Description de l’action et méthode	L’opération comprend la formation, la rencontre avec le procureur, le suivi des infractions relevées et de participer aux réunions organisées sur la surveillance de l’environnement dans les espaces protégés.
Localisation	RNNDB et hors RNNDB
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	Agents RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	1000€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Création et entretien des infrastructures					CI01
Surveiller l’état de la digue de mer et entretenir la végétation					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à intervenir sur le développement des arbres et arbustes pouvant apporter une fragilité à l’ouvrage, notamment les saules et les frênes. / Il s’agit également de cartographier les différents désordres constatés sur la digue de mer, notamment ceux liés à la présence du bétail, au développement de la végétation et au nombre de terriers de lapins.
Localisation	Digue de mer
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	équipe RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur		X
Coût annuel	1000€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Création et entretien des infrastructures					CI02
Entretenir le matériel des suivis : bornes des transects, appareils de mesures, nasses de capture, station météo…					Continuité
Partie stratégique	Enjeu n°2
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à rechercher à l’aide d’un détecteur de métaux, les deux bornes de chacun des 15 transects mis en place en 1990, de les dégager ou de les remplacer si nécessaire. / Il s’agit également de maintenir une végétation rase autour des matériels de mesure de la station météo, un bon état de la clôture, et la réalisation de quelques opérations simples de maintenance en cas de dysfonctionnements. / Chaque année, les travaux d’entretien de la nasse de capture comprennent un débroussaillage à l’intérieur de la nasse et aux alentours, une révision des attaches du grillage à la structure et des attaches des portes, une remise en état du grillage au niveau des goulottes, une vérification du grillage contre les ragondins. / Une maintenance des capteurs est nécessaire. Il faut déstocker les donner ou changer les cartes SD des appareils. / Assurer la maintenance de tout autre matériel qui sera posé prochainement.
Localisation	RNNDB
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	équipe RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur		X
Coût annuel	1000€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Création et entretien des infrastructures					CI03
Effectuer des travaux sur le bâti pour le préserver et garantir une utilisation optimale					Nouveauté
Partie stratégique	FRC le fonctionnement du gestionnaire
Description de l’action et méthode	L’objectif est de préserver le bâti, le caractère du domaine et d’améliorer les conditions d’utilisation des locaux par des occupants. Pour cela un programme d’actions sur 5 ans a été convenu lors du groupe de travail du 11 juin 2024 en présence du Conservatoire du littoral, de la DREAL, du PNRMCB et de Madame Hettier de Boislambert. Ce groupe est maintenu pour la mise en œuvre des actions. / Il sera recherché une compatibilité entre les travaux et la possible modification ultérieure des bâtiments dans le cadre d’un projet plus global. Les travaux devront intégrer des difficultés attendues dans l’avenir comme la remontée d’humidité par le sol. / A court terme (2025-2026) : / - actualiser dans un document administratif, les usages, les responsabilités et interventions de chaque partie. / - diagnostic et mise en sécurité des occupants (mise aux normes électriques, etc). / - prioriser et réaliser les travaux de rénovation d’urgence. / - réaliser des travaux permettant de limiter les consommations d’énergie (bureaux, salle de réunion…) / - aménager une remise (ancienne écurie) pour transférer le laboratoire. / - modifier la salle de réunion pour accueillir des postes de travail. / A moyen terme (2026-2029) / - réaliser une étude sous l’assistance d’une maîtrise d’ouvrage afin de rechercher des solutions de sauvegarde des bâtiments, en adéquation avec les usages actuels et à venir. / - donner le cadre d’une réflexion concernant l’avenir de l’ensemble bâti dans un projet global incluant une maison de la réserve, conformément aux recommandations du CNPN.
Localisation	La ferme de la réserve
Maître d’ouvrage	Le conservatoire du littoral
Maîtrise d’œuvre	Prestataire
Planification	Dépendant du prévisionnel du Cdl
Calendrier intervention	RAS
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		Agent technique		Animateur
Coût annuel	600€
Financement	Conservatoire du littoral
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Création et entretien des infrastructures					CI04
Assurer l’entretien courant des bâtiments					Continuité
Partie stratégique	FRC le fonctionnement du gestionnaire
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à réaliser l’entretien courant les réparations locatives telles que définies dans la convention de partenariat entre le Conservatoire du littoral et le PNRMCB. / Le site ci-après précise les actions. / https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31697.
Localisation	La ferme de la réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	prestataire et équipe de la RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur		X
Coût annuel	8500€ et 2000€
Financement	PNRMCB et DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Prestation d’accueil et d’animation					PA01
Proposer des projets pédagogiques adaptés au public en formation (scolaire, universitaire, professionnel) et au groupe grand public					Continuité
Partie stratégique	FRC les liens entre la réserve et son territoire
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à préparer un contenu pédagogique adapté au niveau de formation et aux attentes de visiteurs. Il devra disposer de moyens et être formé pour développer des outils pédagogiques innovants et utiliser les nouvelles technologies de communication pour être efficace. L’opération permet la sensibilisation au public au patrimoine naturel et d’expliquer l’intérêt d’une réserve naturelle pour la conservation de la biodiversité
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	équipe de la RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi			Agent technique			Animateur		X
Coût annuel	matériel et temps agents (données variables)
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Prestation d’accueil et d’animation					PA02
Offrir un confort de bonne qualité pour le public en visite libre (renseignements pratiques, propreté et sécurité des équipements, informations sur panneaux et digitales, signalisation…)					Continuité
Partie stratégique	FRC les liens entre la réserve et son territoire
Description de l’action et méthode	L’opération consiste d’abord à faire les ajustements sur les nouveaux aménagements pour plus de cohérence avec les enjeux du site : / Mise en place de la signalétique informationnelle / Aménagements des observatoires pour améliorer la discrétion du public (réduction de l’entrée du grand observatoire, casquette sur les observatoire dans la digue) / Ouverture dans les parois de la tour pour l’observation des enfants / Renforcer le nombre des barrettes anti-dérapantes sur le platelage / Mettre une rambarde sur le pont du sentier vers le nord / Faire des passages dans la limite de la PMR pour la petite faune / Améliorer la praticabilité des chemins en hiver, notamment celui vers le nord pour limiter les inondations et les zones boueuses / Arracher les jeunes plants de peupliers d’Italie (n=86) et d’érable sycomore (n=32) / … / L’opération comprend également l’entretien régulier des infrastructures d’accueil du public (observatoire, chemins et bords de chemin, PMR, différents types de panneaux, information temporaire) et de remise en état en cas de dégradation. / Elle concerne également l’actualisation de l’information pratique sur tous les supports possibles (applications, réseaux, affiches, sites internet….).
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	équipe de la RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi			Agent technique		X	Animateur		X
Coût annuel	2000€ + coût des matériaux et matériel
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Prestation d’accueil et d’animation					PA03
Etablir et décliner une stratégie d’accueil du public en conformité avec le décret					Nouveauté
Partie stratégique	FRC les liens entre la réserve et son territoire
Description de l’action et méthode	La stratégie d’accueil du public doit fixer le cadre de la fréquentation de la réserve. Elle doit être élaborée avec les différents partenaires : PNRMCB, DREAL, Cdl, professionnels du tourisme, collectivités locales. La démarche doit aboutir à une fréquentation adaptée aux enjeux de la réserve, compatible avec la réglementation et intégratrice des attentes des acteurs impliqués. / L’opération inclue la diffusion de la politique auprès de tous les partenaires et sa mise en place. / La déclinaison de la politique aura des répercussions sur les actions PA01, PA02 et la communication (CC01)
Localisation	La réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	équipe de la RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi			Agent technique			Animateur		X
Coût annuel	2500€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Prestation d’accueil et d’animation					PA04
Suivre la fréquentation					Continuité
Partie stratégique	FRC les liens entre la réserve et son territoire
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à installer 3 compteurs (et 2 supplémentaires en option) sur les différents chemins. Une veille sur le bon fonctionnement du matériel et l’analyse des données de la fréquentation de façon interannuelle, sur une période, une saison ou encore en lien avec un évènement sont inclus dans l’action / Concomitamment, les désordres observés, devront être recensés en données complémentaires pour évaluer l’impact de la fréquentation.
Localisation	Les sentiers de découverte
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	équipe de la RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice		Chargé de suivi			Agent technique			Animateur		X
Coût annuel	500€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Prestation d’accueil et d’animation					PA05
Intégrer la réserve dans le territoire					Révisé
Partie stratégique	FRC les liens entre la réserve et son territoire
Description de l’action et méthode	Pour une meilleure prise en compte des enjeux de la réserve dans les politiques du territoire, il s’agit d’intervenir lors des conseils municipaux, communautaires, assemblée, manifestations, démarches citoyennes locales…) et de rédiger des articles dans les bulletins de la commune, communauté de communes ou PNRMCB. / Pour générer une dynamique avec la population locale, il s’agit de mettre en place des actions participatives aux travaux de la réserve. En exemple, la création d’un club nature aux activités multiples comme la participation aux suivis, l’accompagnement des stagiaires, la réalisation de travaux de gestion, la réalisation d’opérations de communication… / L’anniversaire constitue une bonne occasion d’organiser des événements de partage avec le territoire. Dans la suite du diagnostic d’ancrage territorial (PA06), l’évènement devra impliquer la population et les structures locales. Il se déroulerait sur l’année 2030, à la réserve et sur le territoire. / L’opération consiste à préparer les différents festivités (expo, sorties, concours photos, chantiers, débats…) et la programmation avec un début dès le mois de janvier.
Localisation	Hors réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	équipe de la RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi			Agent technique			Animateur		X
Coût annuel	15000€ + coût matériel
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Prestation d’accueil et d’animation					PA06
Réaliser un diagnostic d’ancrage territorial					Nouveauté
Partie stratégique	FRC les liens entre la réserve et son territoire
Description de l’action et méthode	L’opération visent à améliorer l’intégration de la réserve et ses valeurs environnementales dans le tissu socio-économique et environnemental local. La démarche s’appuie sur des fiches pratiques élaborées par Réserve Naturelle de France.
Localisation	Réserve et hors réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	équipe de la RNNDB + stagiaire
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi			Agent technique			Animateur		X
Coût	5500€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Création de supports de communication					CC01
Maintenir une couverture médiatique de la réserve au sein de la presse écrite, digitale et radio					Continuité
Partie stratégique	FRC les liens entre la réserve et son territoire
Description de l’action et méthode	L’opération vise à formaliser, régulariser et structurer les relations de la Réserve naturelle avec les médias (presse écrite, réseaux, internet, audio et audio-visuelle). De bonnes relations permettent d’améliorer la transmission de l’information vers le public, notamment en matière de conservation de la nature, de réglementation mais également autour des événements qui jalonnent le fonctionnement annuel du site. / L’opération à actualiser les outils de communication mis en place et d’améliorer la visibilité de la réserve. (site internet du PNRMCB, plaquette officielle de la réserve, applications…)
Localisation	Réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	équipe de la RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi			Agent technique			Animateur		X
Coût annuel	2000€ annuel + coût conception/impression
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Management et soutien					MS01
Accompagner le dossier d’acquisition et d’aménagements d’un terrain pour éviter le stationnement dangereux des visiteurs sur les accotements la route RD 329					Nouveauté
Partie stratégique	FRC les liens de la réserve
Description de l’action et méthode	Lors de l’élaboration du projet d’aménagement d’accueil du public, les difficultés de stationnement aux abords du site avaient été mis en exergue. Le parking actuel disposant d’une capacité de 10 véhicules maximum, un parking de délestage provisoire a été mis en œuvre au Nord du site, sur le périmètre de la RNN. Consultées à l’amont du projet d’aménagement, la Communauté de communes de la Baie du Cotentin et la commune de Sainte Marie du Mont avaient donné un avis favorable au projet d’aménagement, sous réserve de la création d’une aire de stationnement supplémentaire aux abords du site. / Le PNRMCB réalise une veille sur le foncier à proximité de la réserve afin de solutionner le problème de stationnement dangereux dans un premier temps. / L’aménagement devra permettre le stationnement d’une quinzaine de véhicules. Selon l’état des terrains, des travaux de terrassement, de nivellement seront à prévoir. L’aire de stationnement pourra également servir de lieux d’information et de sensibilisation des visiteurs aux enjeux de la réserve et à l’importance de la conservation des espèces et des habitats. / Tout aménagement nécessitera les autorisations administratives
Localisation	RNNDB
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	équipe RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur		X
Coût	36000€ + 1000
Financement	Fonds verts + département + DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Management et soutien					MS02
Assurer le fonctionnement courant de la réserve					Continuité
Partie stratégique	FCR le fonctionnement du gestionnaire
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à réaliser toutes les tâches administratives : organiser les réunions annuelles du comité consultatif, rédiger et diffuser le bilan annuel d’activité et financier de la Réserve, se former dans de nouveaux domaines de compétences, diversifier les sources de financement de la Réserve, formuler les demandes d’autorisations, réaliser les marchés publics, mettre à jour les conventions diverses (usages sur la réserve, chantiers pédagogiques, matériel…). / Une collaboration entre les techniciens basés à la maison du parc et l’équipe de RNNDB est envisagée sur les thématiques communes comme le bocage, la communication, l’accueil du public, la qualité de l’eau, le dérèglement climatique, l’agriculture, Natura 2000, SIG, etc.
Localisation	Réserve
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur		X
Coût annuel	17000€
Financement	DREAL/PNRMCB
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Management et soutien					MS03
Evaluer le plan de gestion et rédiger le plan suivant					Continuité
Partie stratégique	FCR le fonctionnement du gestionnaire
Description de l’action et méthode	L’opération comprend l’évaluation du présent plan de gestion et l’élaboration du plan prochain car les 2 documents vont s’enchainer sur une courte période 2028-2029. / L’évaluation s’appuiera sur les bilans annuels et mettra en avant la pertinence de la démarche, depuis la stratégie jusqu’aux actions. Les résultats issus de la gestion, l’actualisation des inventaires, le diagnostic de territoire, le diagnostic de vulnérabilité, la bibliographie sur le dérèglement climatique, les analyses de données, seront autant d’éléments qui alimenteront la réflexion sur les enjeux et les orientations à prendre à moyen terme. / Le plan de gestion de 2030 contiendra un diagnostic actualisé et s’appuiera sur une collaboration du gestionnaire avec les spécialistes techniques et scientifiques, ainsi qu’avec l’ensemble des partenaires du site protégé pour proposer une stratégie de gestion appropriée au futur contexte socio-économique et environnemental.
Localisation	RNNDB
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	équipe de la RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur		X
Coût annuel	9000€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Management et soutien					MS04
Développer la coopération entre structures et intégrer les réseaux / locaux, régionaux et nationaux					Continuité
Partie stratégique	FCR le fonctionnement du gestionnaire
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à participer aux différents réseaux et développer la coopération entre structures permettant la mise en œuvre du plan de gestion. Tous les domaines d’activités en lien avec la réserve sont concernés : la réglementation, les usages, la gestion, le patrimoine naturel, l’éducation à l’environnement,… / Structures gestionnaires, structures naturalistes, services de l’état,… / Réserves Naturelles de France, Fédération des Parcs Naturels Régionaux, Réserves naturelles de Normandie, Réseaux des gestionnaires, réseau d’échouage des phoques, réseau d’animation, réseau des bagueurs …
Localisation	RNNDB
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	équipe de la RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur		X
Coût annuel	?
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Management et soutien					MS05
Organiser un SIG propre à la réserve, compatible avec la BDD et le SIG du PNR					Nouveauté
Partie stratégique	FCR le fonctionnement du gestionnaire
Description de l’action et méthode	L’opération consiste à développer un SIG dans lequel les données de gestion (pratiques agricoles, gestion hydraulique, travaux, …) et les suivis des paramètres abiotiques seraient saisies. Les données naturalistes sont contenues dans la BDD du PNRMCB sous SERENA. Le traitement SIG de l’ensemble des informations permettra de produire des analyses et des documents synthétiques servant la gestion. / L’opération nécessite un temps dédié à la mise en place d’une arborescence spécifique à la réserve et aux activités et un temps annuel de gestion des données et production de documents.
Localisation	RNNDB
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	équipe de la RNNDB
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi		X	Agent technique		X	Animateur
Coût annuel	?
Financement	DREAL - PNRMCB
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé

Management et soutien					MS06
Réaliser un bilan bas carbone					Nouveauté
Partie stratégique	FCR le fonctionnement du gestionnaire
Description de l’action et méthode	Le Bilan Carbone® est un outil développé par l'ADEME (Agence de la transition écologique) en France. Il permet d'évaluer les émissions de GES des organisations, des événements, des projets et des territoires. Une méthodologie spécifique est proposée pour les espaces naturels et les activités de gestion. / L’opération consiste à produire un bilan à partir des informations issues de la bibliographie
Localisation	RNNDB
Maître d’ouvrage	PNRMCB
Maîtrise d’œuvre	stagiaire
Planification	2025	2026		2027			2028			2029
Calendrier intervention	Toute l’année
Moyens humains	Conservatrice	X	Chargé de suivi			Agent technique			Animateur
Coût annuel	4500€
Financement	DREAL
Indicateurs de réalisation	Réalisé en conformité avec le planning prévisionnel
	Réalisé au cours du plan de gestion
	Non réalisé